PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trịnh Quốc Trung | Mã sinh viên | B25DTCN263 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Tối đa hoá giá trị của sản phẩm và quản lý, sắp xếp độ ưu tiên của Product Backlog. |
| Scrum Master | Đảm bảo Scrum được hiểu và áp dụng đúng, đồng thời loại bỏ các trở ngại để giúp nhóm làm việc hiệu quả. |
| Developers | Tạo ra Increment đạt Definition of Done trong mỗi Sprint. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua sắm rau củ | Quản lý giỏ hàng | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ và thêm sản phẩm vào giỏ, để chuẩn bị đặt hàng những món mình cần. |
| Quản lý đơn hàng và thanh toán | Áp dụng mã giảm giá | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn sử dụng mã giảm giá cho các đơn hàng có giá trị từ 200.000đ, để tiết kiệm chi phí mua sắm. |
| Quản lý kho rau củ | Kiểm soát hạn sử dụng | US-03 | Là nhân viên kho, tôi muốn hệ thống tự động ẩn các loại rau củ còn hạn sử dụng dưới 1 ngày khỏi trang bán hàng, để đảm bảo không bán sản phẩm kém chất lượng cho khách |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

- Epic: Là một hạng mục công việc rất lớn, mô tả một mảng chức năng tổng quát, chưa thể hoàn thành trong 1 Sprint và cần được chia nhỏ. - Feature: Là một nhóm các chức năng nhỏ hơn thuộc Epic, cung cấp một giá trị cụ thể cho người dùng. - User Story: Là hạng mục nhỏ nhất, mô tả chi tiết một tính năng dưới góc độ người dùng (chứa vai trò, mong muốn, lợi ích) và có thể hoàn thành trong một Sprint duy nhất.

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small | US-Y quá lớn (như một Epic) vì chứa đến 4 chức năng phức tạp gồm đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi. Khối lượng công việc này không thể hoàn thành trong 1 Sprint. |
| Independent | Các chức năng trong US-Y bị gộp chung và có tính phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ: khách hàng cần phải đặt hàng thì mới có thể thanh toán, và thanh toán xong mới theo dõi đơn). |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn chọn các loại rau củ và tiến hành đặt hàng, để mua được sản phẩm mình cần. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán cho đơn hàng đã đặt thành công, để hoàn tất giao dịch mua sắm. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái của đơn hàng vừa thanh toán, để biết khi nào rau củ sẽ được giao đến nhà. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để khách hàng có thể "đặt được rau" theo đúng mục tiêu release. |
| B2 | Must | Cần ít nhất một phương thức thanh toán cơ bản, nhanh chóng triển khai để hoàn tất quy trình mua sắm trong thời gian gấp rút (6 tuần). |
| B3 | Should | Quan trọng để tăng tính tiện lợi, nhưng nếu ngân sách và thời gian không cho phép, khách vẫn có thể dùng COD tạm thời trong phiên bản đầu. |
| B4 | Won't | Chức năng này quá phức tạp, tốn kém chi phí và không phù hợp với nguồn ngân sách hạn chế của release đầu tiên. |
| B5 | Could | Tính năng tốt để thu hút khách hàng nhưng không mang tính sống còn đối với luồng đặt - nhận hàng cơ bản, chỉ nên làm nếu còn dư thời gian. |
| B6 | Won't | Không cần thiết cho phiên bản tối giản ra mắt sau 6 tuần; thuộc nhóm tính năng nâng cao nên loại bỏ để tập trung ngân sách. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Nếu xếp mọi thứ vào nhóm Must, dự án sẽ mất đi tính trọng tâm. Việc cố gắng hoàn thành mọi tính năng sẽ khiến ngân sách bị cạn kiệt và thời gian vượt quá 6 tuần cam kết ban đầu, dẫn đến rủi ro thất bại cho đợt phát hành (release) đầu tiên.

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |